娄底市中心医院树木刷白项目招标需求

一、项目概况

- 1.1 项目名称：娄底市中心医院树木刷白项目

- 1.2 项目地点：娄底市中心医院院内（医疗区、时光广场、家属区）

- 1.3 项目背景：根据医院绿化养护需要，对院内乔木进行冬季刷白防护，提升树木抗寒、抗病虫害能力，并优化整体绿化景观。

- 1.3 资金预算：本项目预算控制在13560元以内（包干价，含材料、人工、运输、税费等全部费用）

- 1.4 报价表：

| - 序号 | - 规格 - （平均胸径） | - 单位 | - 数量 | - 单价限价 - （元） | - 单价报价 - （元） | - 合计金额 - （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 20-30cm | - 棵 | 150 | 21.2 |  |  |
| - 2 | 10-20cm | - 棵 | 210 | 18 |  |  |
| - 3 | 30-50cm | - 棵 | 200 | 33 |  |  |
| - 合计价款金额暂定为人民币（大写）： 元整（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |

二、工程目标

- 2.1 功能性防护：

- 防寒防冻、防日灼，减少冬季低温及昼夜温差对树木的损伤。

- 防治蛀干虫、病菌等病虫害，降低次年病虫害发生率。

- 2.2 景观提升：通过统一刷白高度和涂层均匀度，增强绿化区域美观性与协调性。

- 2.3 质量保证：刷白效果需保持3个月，雨后无大面积脱落或冲刷现象 。

三、工程范围与数量

- 3.1 适用范围：

- 医疗区、时光广场、家属区内所有胸径≥5cm的乔木（包括行道树、景观树、果树等），不含灌木及幼苗。

- 3.2 具体数量与胸径分布（总计约560棵）：

| 区域​ | 树木数量（棵）​ | 平均胸径​ | 备注​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗区 | 150棵 | 20-30cm | 以行道树和景观树为主 |
| 时光广场 | 210棵 | 10-20cm | 包含重点景观乔木 |
| 家属区 | 200棵 | 30-50cm | 含大型乔木及果树 |

- 3.3 特殊要求：

- 果树及景观树可根据实际生长形态微调刷白高度，以不影响美观为原则。

四、技术与施工标准

- 4.1 刷白高度：

- 普通乔木统一刷白高度为离地面1.2米，胸径≥20cm的乔木增至1.5米，亚乔木根据分枝点高度确定。

- 4.2 涂白剂配方（需符合环保标准）：

- 生石灰5kg + 晶体石硫合剂1kg + 食盐0.5kg + 水20kg + 黏着剂0.2kg（面粉或淀粉），搅拌成无结块糊状 。

- 材料需提供合格证明，严禁使用劣质或污染性原料。

- 4.3 施工工艺要求：

- 前期清理：清除树干基部杂草、枯枝，打磨树皮毛刺及病斑。

- 涂刷标准：涂刷均匀无漏刷、无流挂，树皮缝隙及洞孔全覆盖，涂层厚度≥0.5mm。

- 流程规范：现配现用涂白剂（放置不超过24小时），毛刷/滚筒自下而上涂刷，避免雨天或低温（≤5℃）施工。

- 4.4 安全措施：

- 施工人员需佩戴手套、口罩等防护装备，严禁生石灰直接接触皮肤，现场设置安全警示标识。

五、验收与付款方式

- 5.1 验收标准：

- 完工后24小时内由医院相关部门现场验收。

- 检查内容：涂层均匀度、覆盖率、无脱落流挂，漏刷部分需48小时内免费补修。

- 质保期内（3个月）出现大面积脱落或虫害复发，乙方需无偿返工。

- 5.2 付款时间、方式：

- 5.2.1以实际验收的树木数量为结算依据，按胸径分级单价计算总价（详见报价表）。

- 5.2.2采购人通过银行转账方式向中标人指定银行账户支付款项：采购人在全部树木验收合格后，由中标人以自己名义开具的与本合同总价等额的增值税普通发票之日起2个月内，向中标人支付合同约定总价款的80%；余款20%，采购人在全部树木质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给中标人。

- 5.2.3中标人指定收款银行账户的开户名：                   ；开户银行：            ；账号：                      。

- 5.2.4中标人应在采购人首次付款前，向采购人提供以中标人自己名义开具的与本合同总价等额的增值税普通发票；如中标人未及时提供发票，采购人有权顺延付款，由此产生的责任均由中标人自行承担。

六、投标人资格要求

- 6.1 企业需具备独立法人资格，营业执照范围包含园林绿化施工或养护服务。

- 6.2近三年内无重大安全事故或违法记录，需提供相关承诺书。

- 6.3 具备类似树木刷白业绩（需提供合同证明），熟悉园林绿化施工规范。

- 6.4 本项目不接受联合体投标，严禁转包或分包。

七、投标文件要求

- 7.1 企业营业执照、资质证书复印件（加盖公章）。

- 7.2法定代表人身份证明或授权委托书（附双方身份证复印件）。

- 7.3 详细报价单（分区域、分胸径列明材料、人工、管理等费用）。

- 7.4 施工方案（含人员配备、机械安排、进度计划）。

- 7.5 近三年类似业绩证明及质量保障措施。

- 7.6 投标文件需密封递交，封面注明项目名称及投标单位。

八、工期要求

- 中标后20日内完成全部施工并验收合格。具体工期双方在合同中约定。