娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院（娄底医院）开荒保洁服务采购招标文件（院内招标）

二〇二六年四月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院（娄底医院）开荒保洁服务采购进行挂网，公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：娄底市中心医院（娄底医院）开荒保洁服务采购

- 二、采购方式

- 医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 投标人资格要求

投标人资格要求

投标人应按顺序制作并提交以下证明文件，评标过程中，将不采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何证明使其无效投标变更为有效投标。

1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2.本项目不接受联合体投标；

3.法定代表人的有效授权书（原件）；

4.被授权代表人身份证（复印件）；

5.投标单位近3个月依法缴纳税收和社保的证明材料（复印件）；

6.资格证明材料承诺函；

7.投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法定代表人未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、报名方式及报名内容：包含但不限于将以下信息发至邮箱（28693680@QQ,COM）参与项目名称、公司名称、联系人、联系方式，公司相关资质等；

- 2、报名截止时间：自本报名信息发布之日起5个工作日；

- 3、开标时间：2026年4月9日9:00；

- 4、开标地点;娄底市中心医院综合楼420室。

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 3、投标单位必须提供纸质投标文件及电子版投标文件（PDF格式签字盖章版本）

- 第二章采购需求

一、采购项目交付、实施的时间和地点

1.采购项目

| 项目名称 | 总控制价(万元) |
| --- | --- |
| 娄底市中心医院（娄底医院）开荒保洁服务采购 | 735174.69 |

- 项目内容及要求，（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

- （一）项目概况

1.项目地点：娄底市中心医院（娄底医院）位于娄底市万宝新区南环路与新星南路交叉口，医院占地面积263亩。

2.服务范围：本院区内建筑物全部室内区域（不包含地下室、垃圾站、液氧站、发电机房、配电房、污水处理站）、室内外楼梯、护栏等，包括但不限于：门急诊大厅、诊室、病房、手术室、医技科室、药房、办公室、走廊、楼梯、卫生间、连廊、门窗玻璃、护栏保洁及PVC地板保洁打蜡服务。

3.项目内容：本项目为新建医院，建筑垃圾、装修残留物（如水泥点、油漆、胶渍等）、灰尘较多，需进行深度清洁。

| 项目内容 | 具体内容 | 总使用面积 | 单价限价（元/㎡） | 单项总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开荒保洁服务 | 室内保洁 （非PVC地板所属区域） | 98535.01㎡ | 4.3 | 423700.54 |
|  | PVC地板保洁打蜡 | 48897.04㎡ | 6.37 | 311474.15 |
| 总价限价：柒拾叁万伍仟壹佰柒拾肆元陆角玖分（小写：735174.69元） |  |  |  |  |

- 4.环保安全标准：所有清洁剂必须符合国家环保要求，无毒、无害、无腐蚀性，并提供MSDS（化学品安全技术说明书），作业过程中不得对医疗设备、设施、装修表面造成损坏或二次污染。

5.项目要求：投标人须具备专业的开荒经验、高效的清洁设备、完善的保洁方案，并严格遵守医院对卫生、安全、环保的特殊要求。在进行PVC地板保洁打蜡服务前应对PVC地板重度划痕及破损进行拍照汇总，及时向招标人报告，由招标人组织人员现场核实后，方可进行后续工作，否则视为投标人在工作过程中所造成，招标人有权要求投标人对PVC地板进行修补、恢复原貌。

三、服务具体内容、技术要求及标准

1.室内保洁（非PVC地板所属区域）服务

1.1清洁要求：

1.1.1建筑垃圾清运：将所有区域内的建筑垃圾统一装袋，清运至政府指定地点处置。

1.1.2 全面除尘：使用专业设备（如大型吸尘器、尘推）清除所有墙面、顶棚、地面、管线、风口等的浮尘。

1.1.3要求对所有保洁区域内的门、窗玻璃等进行内外清洁（详细内容及标准见1.2）。

1.2内容及标准

| 内 容 | 标 准 |
| --- | --- |
| 天花板、灯具、管线、标识牌、消防喷淋头、烟感器、出回风口、墙面等 | 无蜘蛛网、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。 |
| 地面 | 无水泥、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等，根据不同材质进行洗地、抛光处理，显出原色，恢复光泽。 |
| 门窗玻璃、玻璃护栏、玻璃幕墙、玻璃顶棚、采光天井等 | 去除保护膜，内外无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍、无水痕、无手印等，光亮洁净。 |
| 导诊台、候诊椅、消防设施、设备带、壁橱、橱柜、家具、病床、床头柜等设施、设备 | 内外、上下全方位清洁，精细擦拭，确保无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。（注意：精密仪器设备仅做外部清洁，严禁使用腐蚀性液体） |
| 蹲便器、马桶、洗手盆、淋浴间、小便池、隔断、呼叫系统、灯具等 | 全方位清洁，彻底去污，无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍、无水垢、无异味等，下水道无堵塞。 |
| 楼梯间、护栏 | 台阶、扶手、护栏等全方位清洁；无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。 |
| 电梯 | 电梯轿厢内壁、天花板、地面、轨道槽等需全方位清洁，无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等，去除保护膜。 |

2.PVC地板保洁打蜡服务

2.1清洁要求及前期准备：

2.1.1建筑垃圾清运：将所有区域内的建筑垃圾统一装袋，清运至政府指定地点处置。

全面除尘：使用专业设备（如大型吸尘器、尘推）清除所有墙面、顶棚、地面、管线、风口等的浮尘。

2.1.2使用专业洗地机配合中性清洁剂，对PVC地面进行深度清洗，去除所有残留污渍和蜡脂；确保地面无任何砂砾，防止划伤地板。

2.1.3对PVC地板所属区域内的门、窗玻璃进行内外清洁，对灯具、管线等进行清洁（具体内容、标准见2.1.5）。

2.1.4对地板存在的顽固污渍或轻微划痕进行专业化修补处理；地面完全干燥后方可进行。

2.1.5内容及标准

| 内 容 | 标 准 |
| --- | --- |
| 天花板、灯具、管线、标识牌、消防喷淋头、烟感器、出回风口、墙面等 | 无蜘蛛网、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。 |
| PVC地板 | 无水泥、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等，对PVC地板进行清洗、打蜡处理，显出原色，恢复光泽。 |
| 门窗玻璃、玻璃隔断等 | 去除保护膜，内外无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍、无水痕、无手印等，光亮洁净。 |
| 导诊台、候诊椅、消防设施、设备带、壁橱、橱柜、家具、病床、床头柜等设施、设备 | 内外、上下全方位清洁，精细擦拭，确保无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。（注意：精密仪器设备仅做外部清洁，严禁使用腐蚀性液体） |

2.2 打蜡上光要求：

2.2.1使用符合医院环保标准的医用级抗菌PVC地板蜡（提供产品检测报告及环保认证）。

2.2.2采用“底蜡+面蜡”的工艺，底蜡需上1层，面蜡需上3层。

2.2.3上蜡均匀，无遗漏、无气泡、无刷痕、无脚印，厚度一致。

2.2.4每上一层蜡，待其完全干燥后，方可进行下一步工作。

2.2.5最终效果应达到整体光亮、色泽均匀、防滑耐磨，并能形成完整的保护膜。

2.3打蜡流程及标准：

2.3.1无损伤操作：确保开荒保洁服务和打蜡全过程不对新地板造成任何划伤或化学腐蚀。

2.3.2清洁标准：在打蜡前，必须确保地板表面洁净无任何灰尘、微粒或建筑残留。

2.3.3产品兼容性：使用符合医院环保标准的医用级抗菌PVC地板蜡（提供产品检测报告及环保认证）及中性的清洁剂，避免发生化学反应导致地板变色或损坏。

2.4 操作流程：

2.4.1完工状态复查与精细保护

2.4.1.1检查：仔细检查地板是否存在开荒保洁服务中未发现的胶渍、油漆点、水泥点等建筑残留。如有，需使用专用的中性除胶剂配合塑料铲刀小心去除，严禁使用金属铲刀。

2.4.1.2保护：对墙边、踢脚线、设备底部等区域用防护胶带进行保护，防止蜡水污染。

2.4.2清洁

2.4.2.1物理除尘：

使用全新的或彻底清洗过的尘推头，配合静电除尘液，进行全方位推尘。

标准：清除所有肉眼可见和不可见的微小颗粒。

2.4.2.2化学清洗：

使用中性（pH7）PVC地板专用清洁剂，按照说明书的最低比例稀释于自动洗地机或榨水车中。使用自动洗地机配合全新的红色或白色清洗垫进行整体清洗。对于洗地机无法到达的边角，用手拖布和超细纤维布手工擦洗。

标准：清洗后，地面污水应为清水状，无浑浊。

2.4.2.3过水与干燥：

过水步骤：首先换用清水，使用自动洗地机（不放下刷盘）或干净的拖把，对地面进行至少两遍的清水过洗，确保无任何残留。然后使用吸水机将所有水渍彻底吸干。

干燥标准：地面必须完全干燥，等待4-6小时以上，并使用大功率风扇加强空气流通，用手背触摸地面多处，感觉凉爽且无任何潮湿感。

2.4.3上底蜡（渗透密封层）

2.4.3.1产品选择：选择高渗透性的底蜡，深层渗入PVC地板微孔，形成坚固的基底，增强面蜡附着力。

2.4.3.2施工方法：

第一步：使用全新的、不掉毛的蜡拖。

第二步：将底蜡倒入蜡桶，蜡拖浸透后在空中挤干至不滴落。

第三步：采用单一的“一”字形方向涂抹，确保每一道重叠1/2，涂层必须薄而均匀，从房间最内侧向门口方向施工。

2.4.3.3干燥：等待底蜡完全干透（根据产品说明，通常40-60分钟），干燥后地面应为均匀的哑光状态。

2.4.4上面蜡（耐磨保护层）

2.4.4.1产品选择：选择高固体含量（>20%）、高耐磨、防滑的医用级聚合物面蜡。建议使用同一品牌配套的底蜡和面蜡。

2.4.4.2施工方法与层数：

面蜡必须涂抹3层，为高流量医院PVC地板建立厚实保护层。

每一层都需等待前一层完全干透后才能进行涂抹，保持“薄而均匀”的原则，层与层之间的涂抹方向应垂直（例如：第一层横向，第二层纵向），以确保涂层绝对均匀，无遗漏。

2.4.4.3干燥与养护：

最后一层面蜡上完后，必须进行充分的养护。

标准：养护至少24小时，之后再允许重型设备（如病床、医疗车）通行，在此期间，封闭区域，防止灰尘落入未完全硬化的蜡面。

2.5 标准

2.5.1视觉：

高光亮度：整体光泽度均匀一致，无任何“云斑”或雾状发白。

完美表面：无刷痕、无脚印、无气泡、无灰尘颗粒嵌入。

通透性：能清晰地透出PVC地板本身的颜色和纹理，蜡层清澈通透。

2.5.2触觉：

手感光滑、干爽、坚硬，无任何黏腻感。

2.5.3性能：

防滑测试：在关键通道洒水，穿着橡胶底鞋测试，应有明显的抓地力，无打滑感。

均匀度：在光线照射下，从各个角度观察，无明暗不均的现象。

四、服务要求与验收

1.工期要求：

自招标人通知投标人进场之日起40个自然日内完成开荒保洁（含PVC地板保洁打蜡）全部工作。

2.人员要求： 投标人须配备充足、专业的保洁团队，持健康证上岗，高空作业须持有高空作业证。

3.物料与设备：投标人需自备所有清洁设备、工具、药剂。所有化学药剂必须符合环保要求，无强腐蚀性，无刺激性气味，并提供MSDS（化学品安全技术说明书）。

4.安全与环保：

4.1 必须遵守医院所有安全规定，严禁吸烟、动用明火。

4.2 做好成品保护，如清洁过程中对已安装设备、门窗等造成损坏，必须负责原样修复或原价赔偿。

4.3 产生的垃圾、废水残渣、粉尘颗粒等须妥善处理，严禁倾倒入下水管道。

4.4 投标人应确保现场作业安全规范，应在开工前，向招标人现场负责人提供真实有效的营业执照、资质证明、保险单、高空作业证、安全生产知识和管理能力考核合格证等相关证件；涉及高空作业的工作人员必须全部经过专业技术培训，并持有国家认可的高空作业资格证书。高空作业工作时必须符合高空作业的要求，在清洁区域设置安全警示标识，清洗前要充分做好必要的防护措施，避免发生危险情况，并安排专门人员进行现场管理，确保清洗现场安全。如投标人在履行本合同过程中发生一切事故，给双方（包括投标人参与履行本合同人员）及第三方造成人身财产损害，均由投标人负责处理并承担全部损失。

4.5投标人应在开荒保洁服务过程中维护本项目甲方所属设施设备的完好。如因投标人在工作过程中造成设施设备等物品损坏、丢失或招标人经营损失，投标人应承担全部赔偿责任。未经招标人授权，投标人或投标人所属人员不得使用本项目内非投标人所有的任何设施、设备。

5.验收标准与方式：

5.1 验收标准：以本招标文件规定的标准为主要依据，以目视或触摸无灰尘、无污渍、无杂物、无死角、玻璃光亮透明、蜡面均匀光亮为基本标准。

5.2 验收方式：采用分楼栋验收方式。由院方组成的验收小组根据《开荒保洁服务验收单》逐项检查签字确认。验收合格后，保洁标准须保持到医院第一期开业完成。

5.3 整改：对于验收不合格或第一期开业前不达标的区域，投标人必须在招标人规定期限内无条件整改，投标人需承担整改费用及违约责任，直至达标。

五、投标报价要求

1.报价请按室内保洁（非PVC地板所属区域）服务和PVC地板保洁打蜡服务两项内容分别报价。

2.室内保洁（非PVC地板所属区域）服务：根据招标方提供的面积98535.01平方米，报出每平方米的含税单价及总价。

3.PVC地板保洁打蜡服务：根据招标方提供的PVC地板面积48897.04平方米，报出每平方米的含税单价及总价。

4.报价应包含人工、设备、材料、运输、保险、税费、利润及所有不可预见费用。

六、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、履行本项目所必需的资质证明；

4、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

5、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

6、投标文件一正一副，均需加盖公章；

7、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

8、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同                                                                                                 合同编号：

合同编号：

娄底市中心医院（娄底医院）

开荒保洁服务合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过医院公开挂网方式采购 娄底市中心医院（娄底医院）开荒保洁服务，项目编号： / 。乙方为中标供应商。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，甲乙双方就乙方提供开荒保洁服务相关事宜充分协商达成一致，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同，以资共同遵守。

- 第一条 服务内容、地点

1.1服务内容

1.1.1为广州医科大学附属第一医院娄底医院院区内建筑物全部室内区域（不包含地下室、垃圾站、液氧站、发电机房、配电房、污水处理站）、室内外楼梯、护栏等，包括但不限于：门急诊大厅、诊室、病房、手术室、医技科室、药房、办公室、走廊、楼梯、卫生间、连廊、门窗玻璃、护栏保洁及PVC地板保洁打蜡服务，其中室内保洁（非PVC地板所属区域）总面积约98535.01㎡、PVC地板保洁打蜡总面积约48897.04㎡。

1.1.2 负责保护开荒保洁成果，确保开荒保洁区域在广州医科大学附属第一医院娄底医院第一期开业时符合本合同约定的保洁验收标准。

1.2 服务地点：广州医科大学附属第一医院娄底医院。

第二条 服务期限

服务期限为 40 天，自甲方通知乙方进场之日起至乙方完成本合同约定的全部开荒保洁（包含PVC地板保洁打蜡）工作并经甲方验收合格交付甲方使用之日止。

第三条 验收标准及方式

3.1 验收标准：以本合同约定标准为主要依据，以目视或触摸无灰尘、无污渍、无杂物、无死角、玻璃光亮透明、蜡面均匀光亮为基本标准。

3.2 验收方式：采用分楼栋验收方式。由甲方组成的验收小组根据《开荒保洁服务验收单》逐项检查签字确认，甲方验收合格后向乙方出具项目验收合格凭证。

3.3 服务质量保证：乙方应保证服务区域按保洁标准保持到广州医科大学附属第一医院娄底医院第一期开业完成。如经甲方验收不合格或部分区域在第一期开业前不达标的，乙方必须在甲方规定期限内无条件整改直至达标，由乙方承担整改费用及由此产生的经济赔偿责任。

- 第四条 服务开荒保洁服务范围、要求、工作标准及检查方法

4.1 开荒保洁服务

4.1.1通用清洁要求：

4.1.1.1 建筑垃圾清运：将所有区域内的建筑垃圾统一装袋，清运至政府指定地点处置。

4.1.1.2全面除尘：使用专业设备（如大型吸尘器、尘推）清除所有墙面、顶棚、地面、管线、风口等的浮尘。

4.1.1.3 按本合同要求对所有保洁区域内的门、窗玻璃等进行内外清洁。

4.1.2内容及标准

| 内 容 | 标 准 |
| --- | --- |
| 天花板、灯具、管线、标识牌、消防喷淋头、烟感器、出回风口、墙面等 | 无蜘蛛网、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。 |
| 地面 | 无水泥、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等，根据不同材质进行洗地、抛光处理，显出原色，恢复光泽。 |
| 门窗玻璃、玻璃护栏、玻璃幕墙、玻璃顶棚、采光天井等 | 去除保护膜，内外无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍、无水痕、无手印等，光亮洁净。 |
| 导诊台、候诊椅、消防设施、设备带、壁橱、橱柜、家具、病床、床头柜等设施、设备 | 内外、上下全方位清洁，精细擦拭，确保无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。（注意：精密仪器设备仅做外部清洁，严禁使用腐蚀性液体） |
| 蹲便器、马桶、洗手盆、淋浴间、小便池、隔断、呼叫系统、灯具等 | 全方位清洁，彻底去污，无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍、无水垢、无异味等，下水道无堵塞。 |
| 楼梯间、护栏 | 台阶、扶手、护栏等全方位清洁；无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。 |
| 电梯 | 电梯轿厢内壁、天花板、地面、轨道槽等需全方位清洁，无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等，去除保护膜。 |

4.2 PVC地板保洁打蜡服务

4.2.1清洁要求及前期准备：

4.2.1.1建筑垃圾清运：将所有区域内的建筑垃圾统一装袋，清运至政府指定地点处置。

全面除尘：使用专业设备（如大型吸尘器、尘推）清除所有墙面、顶棚、地面、管线、风口等的浮尘。

4.2.1.2使用专业洗地机配合中性清洁剂，对PVC地面进行深度清洗，去除所有残留污渍和蜡脂;确保地面无任何砂砾，防止划伤地板。

4.2.1.3对PVC地板所属区域内的门窗玻璃进行内外清洁，对灯具、管线等进行清洁（具体内容、标准见4.2.1.5）。

4.2.1.4待地面完全干燥后，对地板存在的顽固污渍或轻微划痕进行专业化修补处理。在进行PVC地板保洁打蜡服务前，乙方应对PVC地板重度划痕及破损进行拍照汇总，及时向甲方报告，甲方组织人员现场核实后，方可进行后续工作，否则视为乙方在工作过程中所造成，甲方有权要求乙方对PVC地板进行修补、恢复原貌。

4.2.1.5内容及标准

| 内 容 | 标 准 |
| --- | --- |
| 天花板、灯具、管线、标识牌、消防喷淋头、烟感器、出回风口、墙面等 | 无蜘蛛网、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。 |
| PVC地板 | 无水泥、无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等，对PVC地板进行清洗、打蜡处理，显出原色，恢复光泽。 |
| 门窗玻璃、玻璃隔断等 | 去除保护膜，内外无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍、无水痕、无手印等，光亮洁净。 |
| 导诊台、候诊椅、消防设施、设备带、壁橱、橱柜、家具、病床、床头柜等设施、设备 | 内外、上下全方位清洁，精细擦拭，确保无灰尘、无胶痕、无油漆点、无污渍等。（注意：精密仪器设备仅做外部清洁，严禁使用腐蚀性液体） |

4.2.2 打蜡上光要求：

4.2.2.1使用符合医院环保标准的医用级抗菌PVC地板蜡（提供产品检测报告及环保认证）。

4.2.2.2采用“底蜡+面蜡”的工艺，底蜡需上1层，面蜡需上3层。

4.2.2.3上蜡均匀，无遗漏、无气泡、无刷痕、无脚印，厚度一致。

4.2.2.4每上一层蜡，待其完全干燥后，方可进行下一步工作。

4.2.2.5最终效果应达到整体光亮、色泽均匀、防滑耐磨，并能形成完整的保护膜。

4.2.3打蜡流程及标准：

4.2.3.1无损伤操作：确保开荒保洁和打蜡全过程不对新地板造成任何划伤或化学腐蚀。

4.2.3.2清洁标准：在打蜡前，必须确保地板表面洁净无任何灰尘、微粒或建筑残留。

4.2.3.3产品兼容性：使用符合医院环保标准的医用级抗菌PVC地板蜡（提供产品检测报告及环保认证）及中性的清洁剂，避免发生化学反应导致地板变色或损坏。

4.2.4 操作流程：

4.2.4.1完工状态复查与精细保护

4.2.4.1.1检查：仔细检查地板是否存在在开荒保洁中未发现的胶渍、油漆点、水泥点等建筑残留。如有，需使用专用的中性除胶剂配合塑料铲刀小心去除，严禁使用金属铲刀。

4.2.4.1.2保护：对墙边、踢脚线、设备底部等区域用防护胶带进行保护，防止蜡水污染。

4.2.4.2清洁

4.2.4.2.1物理除尘：使用全新的或彻底清洗过的尘推头，配合静电除尘液，进行全方位推尘。物理除尘标准：清除所有肉眼可见和不可见的微小颗粒。

4.2.4.2.2化学清洗：使用中性（pH7）PVC地板专用清洁剂，按照说明书的最低比例稀释于自动洗地机或榨水车中。使用自动洗地机配合全新的红色或白色清洗垫进行整体清洗。对于洗地机无法到达的边角，用手拖布和超细纤维布手工擦洗。化学清洗标准：清洗后，地面污水应为清水状，无浑浊。

4.2.4.2.3过水与干燥：

过水步骤：首先换用清水，使用自动洗地机（不放下刷盘）或干净的拖把，对地面进行至少两遍的清水过洗，确保无任何残留。然后使用吸水机将所有水渍彻底吸干。

干燥标准：地面必须完全干燥，等待4-6小时以上，并使用大功率风扇加强空气流通，用手背触摸地面多处，感觉凉爽且无任何潮湿感。

4.2.4.3上底蜡（渗透密封层）

4.2.4.3.1产品选择：选择高渗透性的底蜡，深层渗入PVC地板微孔，形成坚固的基底，增强面蜡附着力。

4.2.4.3.2施工方法：

第一步：使用全新的、不掉毛的蜡拖。

第二步：将底蜡倒入蜡桶，蜡拖浸透后在空中挤干至不滴落。

第三步：采用单一的“一”字形方向涂抹，确保每一道重叠1/2，涂层必须薄而均匀，从房间最内侧向门口方向施工。

4.2.4.3.3干燥：等待底蜡完全干透（根据产品说明，通常40-60分钟），干燥后地面应为均匀的哑光状态。

4.2.4.4上面蜡（耐磨保护层）

4.2.4.4.1产品选择：选择高固体含量（>20%）、高耐磨、防滑的医用级聚合物面蜡。建议使用同一品牌配套的底蜡和面蜡。

4.2.4.4.2施工方法与层数：

面蜡必须涂抹3层，为高流量医院PVC地板建立厚实保护层。

每一层都需等待前一层完全干透后才能进行涂抹，保持“薄而均匀”的原则，层与层之间的涂抹方向应垂直（例如：第一层横向，第二层纵向），以确保涂层绝对均匀，无遗漏。

4.2.4.4.3干燥与养护：

最后一层面蜡上完后，必须进行充分的养护。

标准：养护至少24小时，之后再允许重型设备（如病床、医疗车）通行，在此期间，封闭区域，防止灰尘落入未完全硬化的蜡面。

4.2.5 标准

4.2.5.1视觉：

高光亮度：整体光泽度均匀一致，无任何“云斑”或雾状发白。

完美表面：无刷痕、无脚印、无气泡、无灰尘颗粒嵌入。

通透性：能清晰地透出PVC地板本身的颜色和纹理，蜡层清澈通透。

4.2.5.2触觉：

手感光滑、干爽、坚硬，无任何黏腻感。

4.2.5.3性能：

防滑测试：在关键通道洒水，穿着橡胶底鞋测试，应有明显的抓地力，无打滑感。

均匀度：在光线照射下，从各个角度观察，无明暗不均的现象。

第五条 开荒保洁服务费标准

5.1开荒保洁服务费实行单价包干，包干单价分别为：室内保洁人民币  元/m2，PVC地板保洁打蜡人民币  元/m2，暂定总价     元，最终总价以甲、乙双方据实结算的金额为准。本合同约定包干单价包含乙方人员成本、管理费用、物料费、设备使用及折旧费、税金及保险费、乙方利润等乙方完成本合同服务的全部费用。

5.2在本合同履行期间，价格不因人工、材料等市场价格波动等任何原因进行任何调整；除本合同约定费用外，甲方无需就本合同项下开荒保洁服务向乙方或第三方支付其他任何费用。

第六条 服务费结算与支付时间、方式

6.1乙方完成本合同约定全部开荒保洁（包含PVC地板保洁打蜡）服务并经甲方总体验收合格和交付甲方使用之日起7日内，甲、乙双方根据乙方完成的工程量（以甲方书面同意的项目验收合格凭证以及竣工图中使用面积等相关资料进行分项计算）据实结算。

6.2甲方在结算完成之日起60日内，将结算价款通过银行转账一次性支付给乙方。

乙方指定收款银行账户的开户行：                     ；

户名：                    ；01230

账号：                    ；

6.3乙方应在甲方付款前，向甲方提供以自己名义开具价税合计金额与付款金额等额的增值税普通发票；如乙方未按前述约定提供发票，甲方有权顺延付款期限。

第七条 甲方其他权利和义务

7.1甲方负责无偿提供开荒保洁服务所需水、电。

7.2甲方指派专人对乙方开荒保洁服务给予必要配合。如乙方要求给予合理协助或提出合理建议，甲方认可后应给予全力支持。

7.3甲方有权审核乙方开荒保洁服务计划，据实提出修改意见，乙方必须遵守。

7.4甲方有权对乙方开荒保洁服务全过程（包括乙方作业方案及作业指导书、人员组织、服务质量、使用设备、耗材等）进行监督、检查。如发现问题，甲方可直接要求纠正或通知乙方处理，乙方应立即予以处理。

7.5甲方有权对乙方开荒保洁服务人员进行检查考评。甲方认为不合格的人员，乙方应限期调换。

7.6甲方应严格要求甲方员工自觉维护本项目的清洁卫生及乙方劳动成果，并应对有损本项目清洁卫生之不当行为予以制止或纠正。

第八条 乙方其他权利和义务

8.1乙方保证，其作为专业保洁服务机构，已对本项目开荒服务工作内容及工作量有充分认识，并已就人员、设施设备、物料等做好充足准备。必须遵守甲方所有安全规定，严禁吸烟、动用明火。

8.2乙方应按照甲方通知时间，参加甲方组织召开的开荒保洁工作准备会议，并向甲方汇报工作准备情况。

8.3乙方应在本合同签订之日起 7 日内，向甲方提交开荒服务计划书，经甲方确认后严格遵照作业。乙方应在进场开荒15日前，向甲方提供设备清单及实物图片；在进场开荒3日前，乙方应向甲方提供全部进场作业人员名单。

8.4乙方保证派驻本项目现场的服务人员数量每日不少于 30 人（甲方要求减少的除外），并应按照甲方要求及时增加人员。

8.5乙方应对其派驻服务人员进行教育、岗前培训（包括职业道德、技能及工作规范、安全操作规范等）和管理，确保派驻服务人员熟悉并严格遵守甲方各项规章制度，维护本项目内环境和秩序，爱护财物，注意言行举止，讲究礼貌礼节。如甲方发现并查实乙方服务人员有违法乱纪行为，乙方应严肃处理，立即更换人员；如造成甲方损失，乙方应在甲方要求时限内予以全额赔偿。

8.6乙方指派项目经理      、联系电话      ，全面负责安排、督导本项目每日/项开荒保洁综合服务工作，巡检现场开荒保洁情况，及时做好工作记录，并负责日常联系甲方主管负责人和进行工作汇报。

8.7乙方确保合法用工，自行承担乙方派驻项目经理及服务人员的工资、劳保福利、工伤保险费等社会保险费、人身意外伤害保险费等费用复印件供甲方备案。本合同履行期间，乙方与其指派服务人员发生劳动争议纠纷，与甲方无关，乙方应自行及时处理，不得影响本合同的正常履行。

8.8乙方应确保现场作业安全规范，应在开工前，向甲方现场负责人提供真实有效的营业执照、资质证明、保险单、高空作业证、安全生产知识和管理能力考核合格证等相关证件；涉及高空作业的工作人员必须全部经过专业技术培训，并持有国家认可的高空作业资格证书。高空作业工作时必须符合高空作业的要求，在清洁区域设置安全警示标识，清洗前要充分做好必要的防护措施，避免发生危险情况，并安排专门人员进行现场管理，确保清洗现场安全。

8.9 乙方应做好成品保护，如在服务过程中对甲方已安装设备、门窗等造成损坏，必须负责原样修复或原价赔偿。乙方在服务过程中产生的垃圾、废水残渣、粉尘颗粒等须妥善处理，严禁倾倒入下水管道。

8.10乙方应在开荒保洁服务过程中维护本项目甲方所属设施设备的完好。如因乙方原因造成设施设备等物品损坏、丢失或甲方经营损失，乙方应承担全部赔偿责任。未经甲方授权，乙方或乙方服务人员不得使用本项目内非乙方所有的任何设施、设备。

8.11遇有紧急情况或突发事件，乙方应在最短时间内配合甲方工作，包括提供充足人员与设备，无条件服从甲方现场工作人员调遣等。

8.12乙方应为本项目开荒保洁配备至少 4 台洗地机。乙方服务期间，设备应持续留在本项目现场，未经甲方事先书面认可，不得撤离。

8.13乙方保证乙方及其人员具有承揽本合同项下业务资质/资格，自行办理政府审批手续并承担费用，且不得影响本合同的履行。

8.14乙方开荒保洁过程中要求员工穿着统一服装或佩戴统一“开荒保洁”字样的袖标。

第九条 风险承担

9.1 如乙方在履行本合同过程中发生一切事故，给甲方、乙方（包括乙方参与履行本合同人员）及第三方造成人身财产损害，均由乙方负责处理并承担全部法律责任、经济赔偿。

9.2 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第十条 廉洁条款

10.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

10.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

- 第十一条 保密条款

11.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息等，均属保密信息。

11.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

11.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

11.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十二条 通知与送达

12.1甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式送达本合同约定的联系方式。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

12.2双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

12.2.1甲方的文书送达地址： 娄底市中心医院总务科 ，收件人： 吴敏 ，联系电话： 13873819399 ，电子邮箱： / 。

12.2.2乙方的文书送达地址：           ，收件人：     ，联系电话：         ，电子邮箱：          。

12.3上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

12.4以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十三条 合同解除

乙方出现以下情形之一时，甲方有权单方解除本合同：

- 13.1乙方未按本合同约定派足人员，经甲方提出拒不改正时；

- 13.2未经甲方事先书面允许，乙方将本合同项下开荒保洁工作全部或部分转包给第三方；

13.3乙方作业过程中发生重大安全事故；

13.4乙方未在本合同约定期限内完成开荒保洁工作，逾期超过五个自然日；

13.5乙方未按合同约定保证服务区域清洁直至广州医科大学附属第一医院娄底医院第一期开业完成，且未在甲方规定期限内完成整改，逾期超过五个自然日的。

第十四条 违约责任

14.1 如乙方未在本合同约定期限内完成开荒保洁服务（包括PVC地板保洁打蜡）并经甲方验收合格，每逾期一日，乙方应按2200.00元/日的标准向甲方支付违约金。

14.2 如乙方未按本合同约定保证服务区域清洁直至广州医科大学附属第一医院娄底医院第一期开业完成，且未在甲方规定期限内完成整改，每逾期一日，乙方应按2200.00元/日标准向甲方支付违约金。

14.3 如乙方未按约定履行义务，经甲方指出，仍未按甲方要求限期纠正的，每发生一次，乙方应按2000.00元/次的标准向甲方支付违约金。

14.4 无论任何原因导致本合同终止，乙方均应按甲方要求限期撤走全部人员和设备；如有违反，每逾期一日，乙方应按10000元/日的标准向甲方交付违约金。

14.5 如乙方擅自解除合同或甲方因乙方原因单方面解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的损失外，还须向甲方支付违约金185000.00元。

- 14.6 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现乙方存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金75000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

14.7 本合同项下乙方应承担的违约金或赔偿金，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中直接扣除。如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3个自然日内补足。

14.8 如一方违约导致另一方通过诉讼主张权利，违约方应承担守约方由此产生的诉讼费、律师费、保全保险费、差旅费、鉴定费等费用支出。

第十五条 争议解决方式

如甲、乙双方在履行本合同中发生争议，先行协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十六条 附则

16.1本合同未尽事宜，经双方友好协商可另签补充协议。

16.2除本合同另有约定外，乙方就本项目开荒保洁服务向甲方提供的全部文件资料，均应视为乙方向甲方做出的单方承诺；如前述文件资料内容与本合同约定不一致，或旨在减轻或免除乙方合同责任时，应以本合同约定为准。

16.3 开荒保洁服务范围及要求、开荒保洁工作标准及检查方法、乙方营业执照复印件、法定代表人及委托代理人身份证复印件、授权委托书等作为本合同附件。

16.4本合同组成文件及解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

16.5本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院         乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

合同签订地：娄底市娄星区        签订时间： 年  月  日

第三章投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2022年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

第四部分、其他需提供的材料

备注：按要求提供提供材料